Пълен план за реализация (без код)

Подготовка на средата и проекта (1–2 седмици)

Цел: създай чиста работна среда за бъдещ прототип.

Дейности:

Инсталиране на Python 3.x (ако още не е инсталиран).

Избор на IDE/Среда: PyCharm.

Създаване на виртуална среда за проекта и активиране.

Създаване на базова структура на проекта:

проектова папка с под-папки: templates, data, output.

Определяне на инструментариума (без да се пише код):

Библиотеки за работа с PDF и данни (ще се добавят по-късно): pandas, Pillow, ReportLab или алтернативи.

Очакван резултат: работеща чиста среда и готова структура на проекта.

Теоретична част и дизайн на системата (1 седмица)

Цел: дефиниране на концепциите, които ще реализираш.

Дейности:

Изясни целите на системата: вход – списък с участници; шаблон – background image; изход – персонализирани PDF за всеки участник.

Определи форматите на входните данни: CSV или Excel; нужни полета (например first_name, last_name, additional fields като year).

Опиши координатите за позициониране на текста върху шаблона (обща идея на концепцията за “координатна система” при печат).

Определи набор от полета върху сертификата: име, година, елемент(емблема/подписи) и как ще се добавят (слояване върху фоновото изображение).

Разгледай възможности за валидиране на входните данни и обработка на грешки.

Очакван резултат: документ (мозъчна карта/уникален план) за структурата и съдържанието на проекта.

Архитектура на системата и потребителски сценарии (1–2 седмици)

Цел: конкретизиране на модулите и потокът на данни.

Дейности:

Опиши компонентите на системата:

Администраторски интерфейс (ако ще се използва, на по-късен етап може да е прост локален формуляр или интерфейс в PyCharm).

Генератор на сертификати (серия от стъпки: валидиране на входа, форматиране на данните, попълване на шаблона, генериране на PDF).

Модул за износ (настроен за локално сваляне или ZIP пакет).

Опиши потребителските сценарии:

Възможности за вход: качване на CSV/Excel, избор на шаблон, старт на процеса.

Резултати: набор от PDF файлове за сваляне (или ZIP пакет).

Опиши изисквания за сигурност и валидиране на данните (например избягване на специални символи в имена, обработка на празни редове).

Очакван резултат: ясно дефинирана архитектура и потребителски сценарии.

План за минимален базов прототип (2–3 седмици)

Цел: изпълним минимален вариант, който работи с базови функции.

Дейности:

Избор на минимален сценарий:

Вход: CSV с няколко имена.

Шаблон: единичен фон.

Изход: един PDF файл за всеки участник.

Определяне на минимални полета за вход: first_name, last_name.

Определяне на минимален набор от функции за прототипа (без да се изисква уеб интерфейс):

Четене на CSV.

Седмица 1

Седмица 1: Подготовка на средата и проекта (цялата седмица)

Цел: да имаш чиста работна среда, готова структура на проекта и основните зависимости инсталирани.

Дейности по дни

Ден 1–2: Инсталации и настройка на средата

Увери се, че имаш Python 3.8+ инсталиран.

В PyCharm:

Създай нов Pure Python проект.

Създай виртуална среда (Virtualenv) за проекта и активирай я.

Инсталирай библиотеки (в терминал на проекта):

pip install pandas pillow reportlab

Създай структура на проекта:

project/

main.py (основният скрипт за бъдещ прототип)

templates/ (шаблони за сертификати, напр. certificate_template.png)

data/ (примерен names.csv)

output/ (където ще се записват PDF файловете)

requirements.txt (с зависимостите: pandas, pillow, reportlab)

Ден 3: Подготовка на примерни данни и шаблон

Шаблон:

Създай или копирай certificate_template.png или certificate_template.jpg в templates/. Ако нямаш готов шаблон, използвай семпъл фон (например чиста празна матрица A4-широка).

Данни:

Създай data/names.csv с минимални полета:

first_name,last_name

Иван,Иванов

Петър,Петров

Мария,Иванова

Проверка:

Увери се, че файловете са достъпни и кодът ще ги достъпва успешно (правилни пътища).

Ден 4–5: Базово разбиране на концепцията и чернова на план

Прегледай какво ще прави прототипът:

Чете CSV/Excel (за момента CSV е достатъчно).

Зарежда шаблон като фон.

Добавя името върху шаблона (позиции ще нагодим по-късно).

Генерира PDF за всеки участник.

Набележи минимални координати за текста върху шаблона (примерно x=200, y=300) и размер на шрифта (40–50 според резолюцията на шаблона).

Помисли за naming на файловете: например first_last.pdf.

Седмица 2: Теоретична част и дизайн на системата (цялата седмица)

Цел: да имаш ясна архитектура и готов дизайн за минималния прототип.

Дейности по дни

Ден 1: Формати и входни данни

Задай конкретни входни полета за CSV/Excel:

first_name, last_name, year (ако ще добавяш година)

Определи валидиране на данните:

премахване на водещи/следващи пространства

пропускани редове без име

филтриране на недопустими символи

Реши дали ще поддържаш само CSV за началото или и Excel (планирай поддръжка за Excel по-късно).

Ден 2: Архитектура на системата (модулно разделение)

Определи основните модули:

InputModule: четене на входни данни (CSV).

TemplateModule: работа с шаблон (припознаване на координати за текст).

GeneratorModule: логика за попълване на шаблона и създаване на PDF.

OutputModule: записване на файловете и опционално пакетиране в ZIP.

Опиши потока на данните между модулите (какво се подава и какво се връща).

Ден 3: Позициониране и дизайн